РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

## П  Р  И  К  А  З

02.09.2010 г.                                                                                                  № 474

«О мониторинге перехода на СПО»

На основании  Соглашения о взаимодействии между Министерством образования и науки Российской Федерации и Администрацией Ростовской области по вопросу перехода общеобразовательных учреждений на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить  перечень ОУ Неклиновского района, осуществляющих переход на использование ПСПО в 2010 и 2011 году в соответствии с приложением № 1.

- Руководителям ОУ обеспечить выполнение всех мероприятий по переходу на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения  в соответствии со сроками, указанными в приложении № 1.

- Директору МУ «Ресурсный образовательный центр» Потопахиной О.Н., предоставлять  ежемесячный отчет о результатах перехода ОУ на свободное ПО ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным в соответствии с приложением № 2 по адресу smnp3@rostobr.ru

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Богатыреву Л.В.

НАЧАЛЬНИК

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ						В.М.ПЕГУШИН

Проект приказа подготовлен Потопахиной О.Н.

| Приложение № 1 к приказу РУО № 474 Перечень ОУ, осуществляющих переход на использование ПСПО |
| --- |
| Наименование муниципалитета | № п/п | Полный адрес образовательного учреждения (ОУ) | Полное наименование ОУ в соответствии с уставом | Дата перехода ОУ на использование ПСПО, в том числе и плановая (как минимум на 50% компьютеров) | Дата создания зоны опытного использования СПО |
| Неклиновский район | 1 | 346836 Ростовская область, Неклиновский район, х.Приют, ул. Космическая | Муниципальное общеобразовательное учреждение Приютинская средняя общеобразовательная школа | 15.06.2010 | 15.03.2010 |
| Неклиновский район | 2 | 346866 Ростовская область, Неклиновский район, с.Морской Чулек, ул. Им. Шведкова, 81-А | Муниципальное общеобразовательное учреждение Морско-Чулекская основная общеобразовательная школа | 01.09.2010 | 15.03.2010 |
| Неклиновский район | 3 | 346848 Ростовская область, Неклиновский район, с.Никольское, ул. Центральная, 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Никольская основная общеобразовательная школа | 01.10.2010 | 15.03.2010 |
| Неклиновский район | 4 | 346851 Ростовская область, Неклиновский район, с.Отрадное, ул. Школьная,37 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Отрадненская основная общеобразовательная школа | 01.10.2010 | 03.03.2010 |
| Неклиновский район | 5 | 346850 Ростовская область, Неклиновский район, с.Б-неклиновка, ул. Школьная, 76-А | Муниципальное общеобразовательное учреждение Большенеклиновская средняя общеобразовательная школа | 01.10.2010 | 04.03.2010 |
| Неклиновский район | 6 | 346865 Ростовская область, Неклиновский район, с.Носово, ул. Мира, 39 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Носовская средняя общеобразовательная школа | 01.11.2010 | 05.03.2010 |
| Неклиновский район | 7 | 346854 Ростовская область, Неклиновский район, с.Федоровка, ул. Ленина, 44 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Федоровская средняя общеобразовательная школа | 01.11.2010 | 06.03.2010 |
| Неклиновский район | 8 | 346870 Ростовская область, Неклиновский район, с.Приморка, ул. Советская, 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Приморская средняя общеобразовательная школа | 01.12.2010 | 15.03.2010 |
| Неклиновский район | 9 | 346874 Ростовская область, Неклиновский район, п. Новоприморский, ул. Центральная, 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Новоприморская основная общеобразовательная школа | 01.12.2010 | 15.03.2010 |
| Неклиновский район | 10 | 346846 Ростовская область, Неклиновский район, с.Беглица, ул. Ленина, 34-А | Муниципальное общеобразовательное учреждение Беглицкая средняя общеобразовательная школа | 01.02.2011 | 27.02.2010 |
| Неклиновский район | 11 | 346871 Ростовская область, Неклиновский район, с.Вареновка, ул. Советская, 125 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Вареновская средняя общеобразовательная школа | 01.02.2011 | 27.02.2010 |
| Неклиновский район | 12 | 346847 Ростовская область, Неклиновский район, с.Лакедемоновка, ул. Октябрьская, 46 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа | 01.03.2011 | 02.03.2010 |
| Неклиновский район | 13 | 346852 Ростовская область, Неклиновский район, с.Марьевка, ул. Школьная, 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Марьевская средняя общеобразовательная школа | 01.03.2011 | 01.03.2010 |
| Неклиновский район | 14 | 346844 Ростовская область, Неклиновский район, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Краснодесантская средняя общеобразовательная школа | 01.12.2011 | 27.02.2010 |

| Приложение №2 к приказу РУО № 474 Информация о переходе ОУ на использование ПСПО за __________ месяц 2010 |
| --- |
| Наименование муниципалитета | Количество ОУ в соотвестсвии с планом перехода на использование ПСПО (количество за отчетный месяц/общее количесвто нарастающим итогом) | Фактическое количество ОУ, перешедших на использование ПСПО (количесво за отчетный месяц/общее колдичество нарастающим итогом | Общее количесво ОУ в муниципалитете |
| Примечание: при невыполнении плановых показателей по переходу ОУ на СПО, необходимо приложить перечень ОУ, запланированных, но не перешедших на использование ПСПО, с указанием причин отставания от графика в соответстии с таблицей, приведённой ниже. |
| Перечень ОУ, не перешедших на ПСПО в запланированные сроки |
| Наименование муниципалитета | Перечень ОУ, не перешедших на ПСПО в соответствии с планом | Причины отставания от графика | ФИО руководителя ОУ |